Team Ph-COOH, Sprint 1

Sprint目标：

以核心的购票功能为案例，实现除付费之外的购票流程，并验证架构与开发环境。

Sprint Backlog

* 选取影院（10）
* 选取电影（3）
* 选取座位（7）
* 提交订单（10）

预估时间：30

Sprint计划：

Sprint周期：2017.4.8-2017.5.8

每日Scrum：8:30-9:00

Sprint Demo：2017.5.9，于组长寝室

团队成员名单：

程鸿志

谷溢

梁权民

谭卓波

唐鑫

张宸